Утверждена

Решением XVIII сессии  I созыва

Совета Беломорского муниципального округа

от   3 июля  2024 года  № 148

МУНИЦИАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

НА 2024-2032 ГОДЫ»

г. Беломорск

2024 год

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024-2030 годы"

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024-2030 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - постановление Правительства Республики Карелия от 22 апреля 2024 года № 124-П «О Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2032 годы» - постановление Правительства Республики Карелия от 30 мая 2024 года № 169-П «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 22 апреля 2024 года №124-П» |
| Заказчик Программы | Администрация Беломорского муниципального округа |
| Основной разработчик Программы | Администрация Беломорского муниципального округа |
| Цели и задачи Программы | Основной целью Программы является: улучшение жилищных условий граждан Беломорского муниципального округа, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; ликвидация аварийного жилищного фонда; увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Беломорского муниципального округа Основные задачи Программы: - - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания; - - строительство многоквартирных домов; - - малоэтажное жилищное строительство; - - формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; - привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) |
| Исполнители Программы | - администрация Беломорского муниципального округа - Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Важнейшие целевые индикаторы и основные показатели Программы | - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; - количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий Программы; - площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий Программы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа будет реализована в 2024-2030 годах: Этап 2024 года – срок реализации 2024-2025 годы, Этап 2025 года – срок реализации 2025-2026 годы, Этап 2026 года – срок реализации 2026-2027 годы, Этап 2027 года – срок реализации 2027-2028 годы, Этап 2028 года – срок реализации 2028-2029 годы, Этап 2029 года – срок реализации 2029-2030 годы, Этап 2030 года – срок реализации 2030 год. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования этапа 2024 года составляет–18 430 572,78руб., из них: -средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 18 246 267,05 руб. -средства бюджета Республики Карелия - 184 305,73 руб. Этапы 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 годов реализации Программы финансированием не обеспечены. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Переселение 2 878 человек, проживающих в 361 многоквартирном доме, признанном до 1 января 2022 года аварийными в результате физического износа в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции, расселяемая площадь жилых помещений в которых составляет 63812,36 кв. метра |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Беломорского муниципального округа ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляют Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия отчеты о ходе реализации Программы. |

- Введение

Программа разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2022 года, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года № 817/пр.

Признание жилых помещений непригодными для проживания, а многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения пригодные для проживания.

Предметом мероприятий Программы в соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2022 года № 1469, является аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке по 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и прочее), многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

Площадь жилых помещений, подлежащих расселению, в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 361 многоквартирный дом с общей площадью 6 3812,36  кв. метра, в которых проживает 2 878 человек.

В целом решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках Программы будет способствовать снижению социальной напряженности на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия, созданию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, улучшению демографической ситуации.

- 2. Основные цели и задачи Программы

- Основными  целями Программы являются:

- - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными;

- - ликвидация аварийного жилищного фонда;

- - увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия.

- Для достижения цели Программы необходимо решить основные задачи:

- - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания для них безопасных и благоприятных условий проживания;

- - строительство многоквартирных домов, в том числе малоэтажное жилищное строительство;

- - формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

- - привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

- Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

- - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания до 1 января 2022 года;

- - количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы;

- - площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы.

- 3. Комплекс программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка нормативных правовых актов и реализация организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- реализация механизмов переселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Программой;

- проведение конкурсных процедур по приобретению жилых помещений в   многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо по строительству таких домов.

Завершающим мероприятием реализации Программы является снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов, осуществляемая за счет средств бюджета Беломорского муниципального округа Республики Карелия.

4. Механизм реализации Программы

В реализации Программы участвует Беломорский муниципальный округ, на территории которого имеются аварийные многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа сформирована с учетом предоставленных государственному заказчику Программы предложений о выбранных способах реализации Программы.

Программа реализуется поэтапно.

Под первым этапом (2024 года) Программы понимается часть Программы, реализуемая с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда, решение о предоставлении которых принимается на основании заявки в 2024 году и которые должны быть освоены не позднее 1 декабря 2024 года.

Под вторым и последующими этапами Программы понимается часть Программы, реализуемая по три календарных года.

Размер первого этапа (2024 года) Программы определяется в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки Республике Карелия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств бюджета Республики Карелия и местного бюджета, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства Республики Карелия из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 года № 2468-р, на  показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Республике Карелия на 1 квартал 2024 года, установленный приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2023 года № 888/пр.

Второй и последующие этапы подлежат отражению в Программе по мере принятия Фондом решений об утверждении лимитов предоставления в соответствующем году Республике Карелия финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется на:

а) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации ( в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

При подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий Программы, за исключением муниципальных контрактов на выкуп у лиц в собственности которых находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, и муниципальных контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, необходимо учитывать рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы, приведенные в приложении №2 к методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года № 817/пр.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

Исходя из сформированного перечня аварийных многоквартирных домов, орган местного самоуправления определяет степень готовности Беломорского муниципального округа к реализации Программы посредством оценки состояния рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений либо о приобретении жилых помещений у застройщика либо на вторичном рынке жилья, а также степень готовности земельных участков для строительства жилья, наличие свободного муниципального жилищного фонда.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении в соответствии Федеральным законом из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или, с письменного согласия граждан, в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации  предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен расселяемый многоквартирный дом, включенный в Программу, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Республики Карелия с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

При этом отказы, в том числе неоднократные, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства  или  в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до переселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение  жилого помещения в коммунальной квартире, состоящего из того же числа комнат.

В случае переселения нанимателя из коммунальной квартиры в аварийном жилищном фонде при расчете общей площади изымаемого жилого помещения учитывается доля площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

Предоставление финансовой поддержки может осуществляться  на выплату лицам, в собственности которых находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, включенный в Программу. Размер выкупной стоимости определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости выкупаемого объекта недвижимости, заказчиком которого является муниципальное образование. Оплата услуг по определению рыночной стоимости объекта недвижимости производится за счет средств бюджета Беломорского муниципального округа.

Реестр жилищного фонда (многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства) определен в приложении 1 к Программе.

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления с государственным заказчиком Программы в ходе реализации Программы определяется в соглашениях по форме, установленной государственным заказчиком Программы.

Государственный заказчик Программы: оформляет заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

осуществляет контроль за целевым использованием средств, направленных в бюджет Беломорского муниципального округа, принимающего участие в Программе;

обеспечивает достоверность и полноту представляемой в Фонд отчетности;

организует в понятной и доступной форме информирование о ходе реализации Программы.

Беломорский муниципальный округ  обеспечивает достижение планируемых показателей выполнения Программы, осуществляют:

заключение соглашений с государственным заказчиком Программы;

бюджетные инвестиции в соответствии с выбранными способами переселения граждан;

проведение закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

целевое использование средств, направляемых на финансирование мероприятий по расселению граждан;

представление государственному заказчику Программы отчетности, в том числе о расходовании средств Фонда, бюджета Республики Карелия и местного бюджета;

строительный контроль при строительстве многоквартирных домов;

контроль за соблюдением сроков реализации Программы;

снос аварийных многоквартирных жилых домов в течение года после их расселения;

формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2022 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенные в Программу.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведен в приложении 3 к Программе.

Государственным заказчиком Программы на основании пункта 2.1.4 методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года № 817/пр, устанавливается стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на каждый этап реализации Программы дифференцированно по муниципальным образованиям в Республике Карелия в зависимости от способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основании показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, стоимости 1 квадратного метра жилого помещения, определенной по результатам оценки рыночной стоимости 1 квадратного метра жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», данных официальной статистической информации по средней цене 1 квадратного метра общей площади квартир на рынке жилья, размещенной в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

5. Обоснование объема средств, предусмотренных

на реализацию Программы, и объемы ее финансирования

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются средства Фонда, средства бюджета Республики Карелия и средства бюджета Беломорского муниципального округа.

Объем финансирования первого этапа (2024 года) Программы за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Карелия  представлен в таблице:

(рублей)

| Источник финансирования Программы | Итого | Этап 2024 года |
| --- | --- | --- |
| Фонд | 18 246 267,05 руб. | 18 246 267,05 руб. |
| Бюджет Республики Карелия | 184 305,73 руб. | 184 305,73 руб. |
| Итого | 18 430 572,78 руб. | 18 430 572,78 руб. |

Программные мероприятия планируется реализовывать в семь этапов:

этап 2024 года, этап 2025 года, этап 2026 года, этап 2027 года, этап 2028 года, этап 2029 года, этап 2030 года.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с первым этапом Программы, установлена для Республики Карелия приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2023 года № 888/пр в размере 105 185 рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в рамках Программы с финансовой поддержкой Фонда на 2024 год по первому этапу (2024 года) Программы составляет 18 430 572 (восемнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 78 копеек.

Второй и последующие этапы Программы финансированием не обеспечены.

При приобретении жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объем финансирования данных мероприятий определяется как произведение стоимости 1 квадратного метра жилого помещения, установленной государственным заказчиком Программы для соответствующего этапа Программы в соответствии с абзацем сорок вторым раздела 4 Программы, и площади расселяемых жилых помещений. При отсутствии жилых помещений на вторичном рынке жилья, равнозначных расселяемым по общей площади, допускается увеличение расселяемой площади до минимальной имеющейся на вторичном рынке жилья на момент проведения закупок в целях реализации мероприятий Программы. При этом стоимость приобретаемого жилого помещения, рассчитанная в соответствии со стоимостью 1 квадратного метра жилого помещения, установленной государственным заказчиком Программы для соответствующего этапа Программы в соответствии с абзацем сорок вторым раздела 4 Программы, не должна превышать стоимости, рассчитанной в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для соответствующего этапа Программы.

В случае заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по цене, превышающей цену, рассчитанную в соответствии со стоимостью 1 квадратного метра жилого помещения, установленной государственным заказчиком Программы для соответствующего этапа Программы в соответствии с абзацем сорок вторым раздела 4 Программы, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Беломорского муниципального округа.

Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения приведен в приложении 2 к Программе.

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Основным критерием эффективности Программы является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. Программа носит социальный характер и обеспечивает:

-выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

- улучшение состояния здоровья населения;

- улучшение внешнего облика населенных пунктов.

В результате реализации Программы планируется переселить 2 878 человек, ликвидировать 361 аварийный дом, общая площадь расселяемых жилых помещений в котором составляет 63812,36 кв. метра.

Результатом привлечения средств Фонда на реализацию Программы станет также улучшение городской (сельской) среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели реализации Программы приведены в приложении 4 к Программе.

Приложение 1 к Программе

Реестр жилищного фонда

(многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства)

| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограничено работоспособным | Сведения о жилищном фонде подлежащем расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома кв.м. | Информация о формировании земельного участка под домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь кв.м. | Количество человек | Количество семей |  |  | Площадь земельного участка кв.м. | Кадастровый номер земельного участка | Характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего подлежит расселению в 2024-2030 годах |  |  | х | х | х | х | х | 63812,36 | 2878 | 1513 | Х | 71641,74 | 190777,10 | х | х |
| Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе |  |  | х | х | х | х | х | 63812,36 | 2878 | 1513 | Х | 71641,74 | 190777,10 | Х | Х |
| Расселение которых осуществляется с участием средств Фонда |  |  | х | х | х | х | х | 63812,36 | 2878 | 1513 | х | 71641,74 | 190777,10 | х | Х |
| 1 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Архангельская, д. 6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 30.05.2019 | 93,90 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 135,00 | 783,00 | 10:11:0011106:26 | Сформирован под одним домом |
| 2 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Архангельская, д. 11 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 29.12.2017 | 46,70 | 3 | 1 | 31.12.2030 | 129,00 | 197,00 | 10:11:0011502:40 | Сформирован под одним домом |
| 3 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Архангельская, д. 15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 21.12.2020 | 93,10 | 9 | 2 | 31.12.2030 | 136,00 | 223,00 | 10:11:0011502:42 | Сформирован под одним домом |
| 4 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 40 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1939 | 30.05.2019 | 38,00 | 6 | 1 | 31.12.2030 | 116,00 | 847,00 | 10:11:0010609:14 | Сформирован под одним домом |
| 5 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 44 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1930 | 29.12.2017 | 213,50 | 11 | 8 | 31.12.2030 | 178,00 |  |  | Не сформирован |
| 6 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 58 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 11.12.2019 | 298,50 | 14 | 7 | 31.12.2030 | 215,00 | 1354,00 | 10:11:0010609:19 | Сформирован под одним домом |
| 7 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, остров. Больничный, д. 10а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 10.06.2019 | 327,80 | 23 | 8 | 31.12.2030 | 247,00 | 1403,10 | 10:11:0010818:7 | Сформирован под одним домом |
| 8 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Водников, д. 14 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 13.07.2020 | 92,80 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 132,00 | 559,00 | 10:11:0011402:12 | Сформирован под одним домом |
| 9 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Водников, д. 19 а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 10.06.2019 | 335,50 | 12 | 8 | 31.12.2030 | 258,00 |  |  | Не сформирован |
| 10 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Водников, д. 28 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 11.12.2019 | 412,80 | 13 | 8 | 31.12.2030 | 310,00 | 2233,00 | 10:11:0011401:14 | Сформирован под одним домом |
| 11 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Водников, д. 31 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 11.12.2019 | 417,30 | 15 | 8 | 31.12.2030 | 291,00 | 390,00 | 10:11:0011403:40 | Сформирован под одним домом |
| 12 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Водников, д. 33 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 11.12.2019 | 365,60 | 16 | 7 | 31.12.2030 | 294,00 | 452,00 | 10:11:0011403:41 | Сформирован под одним домом |
| 13 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Водников, д. 35 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 30.05.2019 | 279,40 | 10 | 6 | 31.12.2030 | 284,0 | 276,00 | 10:11:0011403:42 | Сформирован под одним домом |
| 14 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Водников, д. 37 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 11.12.2019 | 365,00 | 21 | 7 | 31.12.2030 | 267,00 | 255,00 | 10:11:0011403:43 | Сформирован под одним домом |
| 15 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Водников, д. 39 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 10.06.2019 | 302,90 | 13 | 7 | 31.12.2030 | 254,00 | 227,00 | 10:11:0011403:44 | Сформирован под одним домом |
| 16 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Водников, д. 43 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 13.12.2021 | 332,70 | 14 | 8 | 31.12.2030 | 252,00 | 350,00 | 10:11:0011403:45 | Сформирован под одним домом |
| 17 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Водников, д. 45 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 13.12.2021 | 333,90 | 13 | 8 | 31.12.2030 | 235,00 | 238,00 | 10:11:0011403:46 | Сформирован под одним домом |
| 18 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, пер. Вокзальный, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 30.05.2019 | 384,60 | 25 | 8 | 31.12.2030 | 286,00 |  |  | Не сформирован |
| 19 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, пер. Вокзальный, д.17а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 30.12.2021 | 240,80 | 7 | 4 | 31.12.2030 | 198,00 |  |  | Не сформирован |
| 20 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Воронина, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 31.05.2019 | 306,80 | 32 | 18 | 31.12.2030 | 723,00 | 2015,00 | 10:11:0010503:18 | Сформирован под одним домом |
| 21 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Восточная, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 209,10 | 10 | 5 | 31.12.2030 | 214,00 | 376,00 | 10:11:0011403:53 | Сформирован под одним домом |
| 22 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Восточная, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 30.05.2019 | 255,70 | 11 | 6 | 31.12.2030 | 256,00 | 279,00 | 10:11:0011403:56 | Сформирован под одним домом |
| 23 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Восточная, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 29.12.2017 | 252,20 | 8 | 6 | 31.12.2030 | 198,00 | 226,00 | 10:11:0011403:57 | Сформирован под одним домом |
| 24 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Восточная, д.11 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 10.06.2019 | 347,30 | 11 | 8 | 31.12.2030 | 252,00 | 384,00 | 10:11:0011403:58 | Сформирован под одним домом |
| 25 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Восточная, д.13 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 17.11.2021 | 257,60 | 14 | 6 | 31.12.2030 | 236,00 | 816,00 | 10:11:0011403:59 | Сформирован под одним домом |
| 26 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Восточная, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 13.12.2021 | 294,00 | 13 | 7 | 31.12.2030 | 245,00 | 413,00 | 10:11:0011403:60 | Сформирован под одним домом |
| 27 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Герцена, д.34 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 17.02.2021 | 327,30 | 26 | 8 | 31.12.2030 | 255,00 | 448,00 | 10:11:0011216:8 | Сформирован под одним домом |
| 28 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Гоголя, д.14 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1915 | 29.06.2017 | 108,00 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 168,00 |  |  | Не сформирован |
| 29 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Груздева, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1933 | 30.05.2019 | 120,50 | 9 | 5 | 31.12.2030 | 234,00 | 1591,88 | 10:11:0010205:39 | Сформирован под одним домом |
| 30 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Груздева, д.8а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 30.12.2021 | 75,10 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 126,00 |  |  | Не сформирован |
| 31 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Груздева, д.14а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 13.07.2020 | 91,60 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 193,00 | 574,24 | 10:11:0010205:25 | Сформирован под одним домом |
| 32 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Груздева, д.18 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1942 | 29.12.2017 | 105,80 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 206,00 | 1429,00 | 10:11:0010204:4 | Сформирован под одним домом |
| 33 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Груздева, д.20 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 29.12.2017 | 168,20 | 9 | 4 | 31.12.2030 | 236,00 | 1134,00 | 10:11:0010204:63 | Сформирован под одним домом |
| 34 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д.53 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1916 | 30.05.2019 | 146,20 | 6 | 6 | 31.12.2030 | 224,00 |  |  | Не сформирован |
| 35 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул. Заводская, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 21.12.2020 | 504,20 | 30 | 12 | 31.12.2030 | 354,00 | 732,00 | 10:11:0011220:11 | Сформирован под одним домом |
| 36 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Заводская, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 21.12.2020 | 121,00 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 184,00 | 697,00 | 10:11:0011219:8 | Сформирован под одним домом |
| 37 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Заводская, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 18.07.2017 | 54,80 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 116,00 | 1386,00 | 10:11:0011219:9 | Сформирован под одним домом |
| 38 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Каменная, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 13.07.2020 | 148,20 | 9 | 5 | 31.12.2030 | 234,00 |  |  | Не сформирован |
| 39 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Каменная, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1941 | 13.07.2020 | 159,60 | 8 | 4 | 31.12.2030 | 236,00 |  |  | Не сформирован |
| 40 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Каменная, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 29.12.2017 | 400,40 | 11 | 8 | 31.12.2030 | 259,00 | 1849,03 | 10:11:0010204:37 | Сформирован под одним домом |
| 41 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Комсомольская, д.15а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 11.12.2019 | 400,80 | 13 | 8 | 31.12.2030 | 283,00 | 317,00 | 10:11:0011216:9 | Сформирован под одним домом |
| 42 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Ленинская, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 11.12.2019 | 507,90 | 20 | 15 | 31.12.2030 | 341,00 | 1889,00 | 10:11:0011001:24 | Сформирован под одним домом |
| 43 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Ленинская д.49 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 13.12.2021 | 479,50 | 17 | 11 | 31.12.2030 | 346,00 | 370,00 | 10:11:0011219:11 | Сформирован под одним домом |
| 44 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Лесная, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 29.06.2017 | 38,50 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 104,00 | 727,00 | 10:11:0011220:22 | Сформирован под одним домом |
| 45 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Лесная, д.17 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 11.12.2019 | 322,30 | 16 | 8 | 31.12.2030 | 249,00 |  |  | Не сформирован |
| 46 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Лесная, д.23 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 13.07.2020 | 491,80 | 25 | 12 | 31.12.2030 | 341,00 | 420,00 | 10:11:0011220:28 | Сформирован под одним домом |
| 47 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Лесная, д.31 корп.А | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 29.12.2017 | 163,70 | 9 | 3 | 31.12.2030 | 235,00 |  |  | Не сформирован |
| 48 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Ломоносова, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 13.12.2021 | 472,90 | 20 | 11 | 31.12.2030 | 352,00 | 2720,00 | 10:11:0011010:21 | Сформирован под одним домом |
| 49 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Мерецкова, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 2014 | 01.10.2020 | 250,00 | 13 | 7 | 31.12.2030 | 368,00 |  |  | Не сформирован |
| 50 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Мерецкова, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 2014 | 01.10.2020 | 253,90 | 13 | 7 | 31.12.2030 | 357,00 |  |  | Не сформирован |
| 51 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Мерецкова, д.16 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 2014 | 01.10.2020 | 73,30 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 385,00 |  |  | Не сформирован |
| 52 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Нагорная, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 13.07.2020 | 25,50 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 184,00 | 935,00 | 10:11:0011501:24 | Сформирован под одним домом |
| 53 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Нагорная, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 30.05.2019 | 93,70 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 153,00 | 183,00 | 10:11:0011501:26 | Сформирован под одним домом |
| 54 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Октябрьская, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 11.12.2019 | 866,00 | 37 | 18 | 31.12.2030 | 432,00 | 547,00 | 10:11:0011001:25 | Сформирован под одним домом |
| 55 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Октябрьская, д.7а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 11.12.2019 | 561,90 | 25 | 15 | 31.12.2030 | 384,00 | 411,00 | 10:11:0011001:29 | Сформирован под одним домом |
| 56 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Октябрьская, д.33 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 11.12.2019 | 375,30 | 24 | 8 | 31.12.2030 | 269,00 | 329,00 | 10:11:0011006:15 | Сформирован под одним домом |
| 57 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Октябрьская, д.34 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 10.06.2019 | 323,50 | 13 | 7 | 31.12.2030 | 251,00 | 442,00 | 10:11:0011203:7 | Сформирован под одним домом |
| 58 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Пашкова, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 11.12.2019 | 421,80 | 25 | 8 | 31.12.2030 | 293,00 | 1276,96 | 10:11:0010606:3 | Сформирован под одним домом |
| 59 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Пашкова, д.19 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 11.12.2019 | 372,10 | 17 | 8 | 31.12.2030 | 261,00 | 1862,81 | 10:11:0010603:9 | Сформирован под одним домом |
| 60 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Пионерская, д.11 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 30.05.2019 | 321,50 | 20 | 8 | 31.12.2030 | 262,00 | 1175,00 | 10:11:0011201:7 | Сформирован под одним домом |
| 61 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Пионерская, д.17а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 288,90 | 18 | 7 | 31.12.2030 | 218,00 | 1224,00 | 10:11:0011201:8 | Сформирован под одним домом |
| 62 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Рабочая, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 13.07.2020 | 129,90 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 198,00 | 229,00 | 10:11:0011104:11 | Сформирован под одним домом |
| 63 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Рабочая, д.26 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1939 | 30.05.2019 | 347,90 | 16 | 7 | 31.12.2030 | 267,00 | 351,00 | 10:11:0011218:13 | Сформирован под одним домом |
| 64 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Рабочая, д.34 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 2015 | 14.01.2020 | 783,60 | 36 | 22 | 31.12.2030 | 766,20 | 3218,00 | 10:11:0011218:259 | Сформирован под одним домом |
| 65 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Рабочая, д.43 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 29.06.2017 | 151,60 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 226,00 | 231,00 | 10:11:0011212:19 | Сформирован под одним домом |
| 66 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Солунина, д.21 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1932 | 21.12.2020 | 41,80 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 145,00 | 776,25 | 10:11:0010806:6 | Сформирован под одним домом |
| 67 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Спортивная, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 11.12.2019 | 300,00 | 18 | 7 | 31.12.2030 | 241,00 | 2150,00 | 10:11:0011218:23 | Сформирован под одним домом |
| 68 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Спортивная, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 10.06.2019 | 458,00 | 28 | 16 | 31.12.2030 | 314,00 | 2115,00 | 10:11:0011218:24 | Сформирован под одним домом |
| 69 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Спортивная, д.6а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 11.12.2019 | 322,30 | 12 | 8 | 31.12.2030 | 225,00 | 410,00 | 10:11:0011218:19 | Сформирован под одним домом |
| 70 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Спортивная, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 21.12.2020 | 497,60 | 32 | 12 | 31.12.2030 | 314,00 | 459,00 | 10:11:0011218:26 | Сформирован под одним домом |
| 71 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Спортивная, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 10.06.2019 | 31,50 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 278,00 | 1805,00 | 10:11:0011218:27 | Сформирован под одним домом |
| 72 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Спортивная, д.11 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 21.12.2020 | 506,20 | 26 | 12 | 31.12.2030 | 354,00 | 470,00 | 10:11:0011218:28 | Сформирован под одним домом |
| 73 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Спортивная, д.18 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 13.07.2020 | 473,70 | 22 | 11 | 31.12.2030 | 349,00 | 576,00 | 10:11:00112208:47 | Сформирован под одним домом |
| 74 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Строительная, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1940 | 29.12.2017 | 478,30 | 19 | 9 | 31.12.2030 | 286,00 | 1604,00 | 10:11:0010609:4 | Сформирован под одним домом |
| 75 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Строительная, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 10.06.2019 | 278,10 | 17 | 8 | 31.12.2030 | 208,00 | 1082,96 | 10:11:0010604:5 | Сформирован под одним домом |
| 76 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Строительная, д.17 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 10.06.2019 | 268,80 | 16 | 8 | 31.12.2030 | 204,00 | 1113,87 | 10:11:0010604:4 | Сформирован под одним домом |
| 77 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Щуркина, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 298,30 | 14 | 7 | 31.12.2030 | 224,00 | 230,00 | 10:11:0011401:17 | Сформирован под одним домом |
| 78 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Щуркина, д.3а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 29.12.2017 | 342,30 | 19 | 8 | 31.12.2030 | 259,00 | 232,00 | 10:11:0011401:29 | Сформирован под одним домом |
| 79 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Щуркина, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 30.05.2019 | 257,60 | 7 | 6 | 31.12.2030 | 265,00 | 233,00 | 10:11:0011401:19 | Сформирован под одним домом |
| 80 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Щуркина, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 10.06.2019 | 344,40 | 13 | 8 | 31.12.2030 | 254,00 | 470,00 | 10:11:0011402:16 | Сформирован под одним домом |
| 81 | Беломорский муниципальный округ | г. Беломорск, ул.Щуркина, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 30.05.2019 | 242,30 | 11 | 6 | 31.12.2030 | 278,00 | 402,00 | 10:11:0011401:23 | Сформирован под одним домом |
| 82 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Палогорской ГЭС, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 29.12.2018 | 390,00 | 12 | 8 | 31.12.2030 | 276,00 |  |  | Не сформирован |
| 83 | Беломорский муниципальный округ | Дер. Выгостров, ул. Андреева, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 21.12.2020 | 109,10 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 184,00 | 966,00 | 10:11:0070402:5 | Сформирован под одним домом |
| 84 | Беломорский муниципальный округ | Дер. Выгостров, ул. Андреева, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 30.05.2019 | 95,70 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 142,00 |  |  | Не сформирован |
| 85 | Беломорский муниципальный округ | Дер. Выгостров, ул.Рыбацкая, д.2а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 13.07.2020 | 64,00 | 3 | 1 | 31.12.2030 | 213,00 |  |  | Не сформирован |
| 86 | Беломорский муниципальный округ | Дер. Лапино, ул. Заречная, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 19.09.2019 | 82,90 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 136,00 |  |  | Не сформирован |
| 87 | Беломорский муниципальный округ | Дер. Лапино, ул. Набережная, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 19.05.2020 | 75,10 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 168,00 |  |  | Не сформирован |
| 88 | Беломорский муниципальный округ | Дер. Олимпий, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 27.12.2017 | 156,40 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 224,00 |  |  | Не сформирован |
| 89 | Беломорский муниципальный округ | Дер. Олимпий, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 22.12.2017 | 158,20 | 5 | 4 | 31.12.2030 | 235,00 |  |  | Не сформирован |
| 90 | Беломорский муниципальный округ | Дер. Тунгуда, д.16 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 12.10.2020 | 115,80 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 236,00 |  |  | Не сформирован |
| 91 | Беломорский муниципальный округ | Дер. Тунгуда, д.б/н | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 12.10.2020 | 88,00 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 147,00 |  |  | Не сформирован |
| 92 | Беломорский муниципальный округ | Дер. Шижня, ул. Шиженская, д.2 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1930 | 30.05.2019 | 125,70 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 184,00 |  |  | Не сформирован |
| 93 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Гористая, д.23 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 07.05.2021 | 120,90 | 6 | 3 | 31.12.2030 | 186,00 | 1900,00 | 10:11:0100102:14 | Сформирован под одним домом |
| 94 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Гористая, д.31 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 07.05.2021 | 55,60 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 179,00 |  |  | Не сформирован |
| 95 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Гористая, д.33 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 15.05.2020 | 114,10 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 206,00 | 500,00 | 10:11:0100102:23 | Сформирован под одним домом |
| 96 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Гористая, д.34 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 17.05.2020 | 79,60 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 129,00 | 2600,00 | 10:11:0100102:24 | Сформирован под одним домом |
| 97 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Лесная, д.10а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 17.05.2020 | 72,80 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 126,00 | 2100,00 | 10:11:0100107:7 | Сформирован под одним домом |
| 98 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Лесная, д.26 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 07.05.2021 | 84,40 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 134,00 | 800,00 | 10:11:0100107:9 | Сформирован под одним домом |
| 99 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Лесная, д.29 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 31.082021 | 83,80 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 138,00 | 1100,00 | 10:11:0100106:6 | Сформирован под одним домом |
| 100 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Лесная, д.30 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 07.05.2021 | 94,80 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 146,00 | 1500,00 | 10:11:0100107:11 | Сформирован под одним домом |
| 101 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Лесная, д.33 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 07.052021 | 83,90 | 4 | 1 | 31.12.2030 | 145,00 | 1500,00 | 10:11:0100106:7 | Сформирован под одним домом |
| 102 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Новый поселок, д.2 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 17.05.2020 | 64,10 | 7 | 2 | 31.12.2030 | 116,00 | 900,00 | 10:11:0100106:10 | Сформирован под одним домом |
| 103 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Новый поселок, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 07.05.2021 | 19,50 | 3 | 1 | 31.12.2030 | 105,00 | 1100,00 | 10:11:0100101:19 | Сформирован под одним домом |
| 104 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Новый поселок, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 17.05.2020 | 83,30 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 136,00 | 1100,00 | 10:11:0100101:21 | Сформирован под одним домом |
| 105 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Новый поселок, д.13 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 15.05.2020 | 63,00 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 124,00 | 500,00 | 10:11:0100101:26 | Сформирован под одним домом |
| 106 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Первомайская, д.2 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1948 | 17.05.2020 | 76,50 | 7 | 2 | 31.12.2030 | 126,00 | 1000,00 | 10:11:0100108:8 | Сформирован под одним домом |
| 107 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Первомайская, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1948 | 31.08.2021 | 38,40 | 3 | 1 | 31.12.2030 | 135,00 | 700,00 | 10:11:0100108:11 | Сформирован под одним домом |
| 108 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Первомайская, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1948 | 07.05.2021 | 195,70 | 14 | 4 | 31.12.2030 | 261,00 | 1800,00 | 10:11:0100108:13 | Сформирован под одним домом |
| 109 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Первомайская, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1948 | 07.05.2021 | 169,80 | 8 | 5 | 31.12.2030 | 264,00 | 200,00 | 10:11:0100106:8 | Сформирован под одним домом |
| 110 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Первомайская, д.13 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1948 | 30.09.2021 | 163,50 | 7 | 5 | 31.12.2030 | 262,00 | 600,00 | 10:11:0100106:9 | Сформирован под одним домом |
| 111 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Речная, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 17.05.2020 | 59,20 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 134,00 | 3200,00 | 10:11:0100110:3 | Сформирован под одним домом |
| 112 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Советская, д.22 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1948 | 17.05.2020 | 109,00 | 7 | 3 | 31.12.2030 | 251,00 | 300,00 | 10:11:0100108:23 | Сформирован под одним домом |
| 113 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Советская, д.28 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 07.05.2021 | 128,10 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 182,00 | 1100,00 | 10:11:0100101:10 | Сформирован под одним домом |
| 114 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, ул. Сосновая, д.11 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 07.05.2021 | 114,80 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 173,00 |  |  | Не сформирован |
| 115 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, пер. Школьный, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 07.05.2021 | 109,70 | 7 | 4 | 31.12.2030 | 162,00 | 800,00 | 10:11:0100101:29 | Сформирован под одним домом |
| 116 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, пер. Школьный, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 17.05.2020 | 112,40 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 163,00 | 800,00 | 10:11:0100101:30 | Сформирован под одним домом |
| 117 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, пер. Школьный, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 07.05.2021 | 100,30 | 6 | 3 | 31.12.2030 | 152,00 | 1300,00 | 10:11:0100101:31 | Сформирован под одним домом |
| 118 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, пер. Школьный, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 31.08.2021 | 82,00 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 129,00 | 1800,00 | 10:11:0100106:15 | Сформирован под одним домом |
| 119 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, пер. Школьный, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 17.05.2020 | 75,00 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 123,00 | 1400,00 | 10:11:0100101:33 | Сформирован под одним домом |
| 120 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, пер. Школьный, д.14 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 17.05.2020 | 60,10 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 152,00 | 1600,00 | 10:11:0100101:35 | Сформирован под одним домом |
| 121 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Вирандозеро, пер. Школьный, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 07.05.2021 | 164,30 | 7 | 4 | 31.12.2030 | 231,00 | 1100,00 | 10:11:0100101:36 | Сформирован под одним домом |
| 122 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Золотецкая, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 119,80 | 9 | 3 | 31.12.2030 | 216,00 | 721,00 | 10:11:0070502:22 | Сформирован под одним домом |
| 123 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Золотецкая, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 29.12.2017 | 231,80 | 12 | 6 | 31.12.2030 | 214,00 | 2003,00 | 10:11:0070501:10 | Сформирован под одним домом |
| 124 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Золотецкая, д.11 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 237,50 | 13 | 6 | 31.12.2030 | 186,00 | 2195,00 | 10:11:0070501:12 | Сформирован под одним домом |
| 125 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Совхозная, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 267,30 | 12 | 7 | 31.12.2030 | 214,00 | 194,00 | 10:11:0070501:18 | Сформирован под одним домом |
| 126 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Совхозная, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 30.05.2019 | 268,20 | 13 | 7 | 31.12.2030 | 241,00 |  |  | Не сформирован |
| 127 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Совхозная, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 29.12.2017 | 238,60 | 13 | 6 | 31.12.2030 | 197,00 | 1557,00 | 10:11:0070501:172 | Сформирован под одним домом |
| 128 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Совхозная, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 30.05.2019 | 230,10 | 12 | 6 | 31.12.2030 | 228,00 | 1375,00 | 10:11:0070501:24 | Сформирован под одним домом |
| 129 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Совхозная, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 30.05.2019 | 127,30 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 187,00 |  |  | Не сформирован |
| 130 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Совхозная, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 117,30 | 6 | 3 | 31.12.2030 | 194,00 | 1720,00 | 10:11:0070501:26 | Сформирован под одним домом |
| 131 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Совхозная, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 30.05.2019 | 156,50 | 7 | 4 | 31.12.2030 | 217,00 | 1265,00 | 10:11:0070501:28 | Сформирован под одним домом |
| 132 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Совхозная, д.14 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 74,70 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 195,00 | 1252,00 | 10:11:0070501:29 | Сформирован под одним домом |
| 133 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Центральная, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 310,20 | 13 | 8 | 31.12.2030 | 206,00 | 1878,00 | 10:11:0070501:49 | Сформирован под одним домом |
| 134 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Центральная, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 311,20 | 15 | 8 | 31.12.2030 | 208,00 |  |  | Не сформирован |
| 135 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Центральная, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 29.12.2017 | 242,40 | 9 | 6 | 31.12.2030 | 195,00 | 678,00 | 10:11:0070504:9 | Сформирован под одним домом |
| 136 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Золотец, ул. Центральная, д.20 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 119,00 | 6 | 3 | 31.12.2030 | 205,00 | 1110,00 | 10:11:0070502:39 | Сформирован под одним домом |
| 137 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Больничная, д.10а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 21.02.2020 | 338,50 | 15 | 7 | 31.12.2030 | 254,00 |  |  | Не сформирован |
| 138 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Больничная, д.16а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 29.12.2018 | 269,90 | 13 | 6 | 31.12.2030 | 243,00 |  |  | Не сформирован |
| 139 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Больничная, д.18 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 29.12.2018 | 719,40 | 21 | 13 | 31.12.2030 | 435,00 |  |  | Не сформирован |
| 140 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 27.12.2017 | 298,90 | 7 | 6 | 31.12.2030 | 238,00 |  |  | Не сформирован |
| 141 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 27.12.2017 | 387,80 | 21 | 8 | 31.12.2030 | 258,00 |  |  | Не сформирован |
| 142 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 29.12.2017 | 335,50 | 11 | 7 | 31.12.2030 | 249,00 |  |  | Не сформирован |
| 143 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 29.12.2017 | 236,20 | 8 | 5 | 31.12.2030 | 257,00 |  |  | Не сформирован |
| 144 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 16.05.2019 | 380,80 | 8 | 8 | 31.12.2030 | 236,00 |  |  | Не сформирован |
| 145 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 30.05.2019 | 380,40 | 16 | 8 | 31.12.2030 | 246,00 |  |  | Не сформирован |
| 146 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.13 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 30.05.2019 | 380,40 | 11 | 8 | 31.12.2030 | 276,00 |  |  | Не сформирован |
| 147 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.14 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 29.12.2017 | 338,30 | 15 | 7 | 31.12.2030 | 238,00 |  |  | Не сформирован |
| 148 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 10.04.2019 | 190,50 | 4 | 4 | 31.12.2030 | 254,00 |  |  | Не сформирован |
| 149 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.16 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 12.01.2018 | 287,80 | 9 | 6 | 31.12.2030 | 234,00 |  |  | Не сформирован |
| 150 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.18 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 10.04.2019 | 380,50 | 13 | 8 | 31.12.2030 | 253,00 |  |  | Не сформирован |
| 151 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.20 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 29.12.2017 | 219,90 | 8 | 5 | 31.12.2030 | 225,00 |  |  | Не сформирован |
| 152 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.20а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 29.12.2018 | 442,20 | 19 | 11 | 31.12.2030 | 284,00 |  |  | Не сформирован |
| 153 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.23 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 27.12.2017 | 275,40 | 8 | 6 | 31.12.2030 | 246,00 |  |  | Не сформирован |
| 154 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.25 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 31.05.2019 | 382,60 | 13 | 8 | 31.12.2030 | 251,00 |  |  | Не сформирован |
| 155 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.28 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 27.12.2017 | 227,10 | 9 | 5 | 31.12.2030 | 223,00 |  |  | Не сформирован |
| 156 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.29 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 29.12.2017 | 243,00 | 8 | 5 | 31.12.2030 | 236,00 |  |  | Не сформирован |
| 157 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.33 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 29.12.2017 | 240,60 | 8 | 5 | 31.12.2030 | 254,00 |  |  | Не сформирован |
| 158 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Заречная, д.36 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 29.12.2017 | 229,60 | 12 | 5 | 31.12.2030 | 228,00 |  |  | Не сформирован |
| 159 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.1а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 29.12.2018 | 466,40 | 21 | 12 | 31.12.2030 | 324,00 |  |  | Не сформирован |
| 160 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.2 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1934 | 04.07.2019 | 91,00 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 137,00 | 2659,00 | 10:11:0050101:921 | Сформирован под одним домом |
| 161 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.2а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 29.12.2018 | 745,90 | 22 | 12 | 31.12.2030 | 493,00 |  |  | Не сформирован |
| 162 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.6а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 04.07.2019 | 82,90 | 4 | 4 | 31.12.2030 | 135,00 |  |  | Не сформирован |
| 163 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.15а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 104,50 | 7 | 3 | 31.12.2030 | 135,00 |  |  | Не сформирован |
| 164 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.17 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 29.12.2017 | 187,90 | 6 | 4 | 31.12.2030 | 255,00 |  |  | Не сформирован |
| 165 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.19 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 29.12.2018 | 192,60 | 6 | 4 | 31.12.2030 | 168,00 |  |  | Не сформирован |
| 166 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.20 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 29.05.2019 | 384,60 | 15 | 8 | 31.12.2030 | 294,00 |  |  | Не сформирован |
| 167 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.21 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 29.12.2017 | 324,10 | 14 | 7 | 31.12.2030 | 224,00 |  |  | Не сформирован |
| 168 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.22 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 29.05.2019 | 317,10 | 17 | 7 | 31.12.2030 | 268,00 |  |  | Не сформирован |
| 169 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.22а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 29.12.2017 | 176,00 | 5 | 5 | 31.12.2030 | 136,00 |  |  | Не сформирован |
| 170 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.23 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 25.10.2018 | 374,70 | 17 | 8 | 31.12.2030 | 262,00 |  |  | Не сформирован |
| 171 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.23а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 29.12.2017 | 139,70 | 5 | 4 | 31.12.2030 | 122,00 |  |  | Не сформирован |
| 172 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.24 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 29.12.2018 | 240,00 | 11 | 7 | 31.12.2030 | 214,00 |  |  | Не сформирован |
| 173 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.25 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 29.12.2018 | 334,10 | 15 | 7 | 31.12.2030 | 276,00 |  |  | Не сформирован |
| 174 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.26 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 29.12.2018 | 368,20 | 20 | 9 | 31.12.2030 | 218,00 |  |  | Не сформирован |
| 175 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Набережная, д.28 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 29.12.2018 | 234,10 | 11 | 7 | 31.12.2030 | 209,00 |  |  | Не сформирован |
| 176 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Школьная, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 17.09.2018 | 377,30 | 12 | 8 | 31.12.2030 | 263,00 |  |  | Не сформирован |
| 177 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Школьная, д.11 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 17.09.2018 | 377,80 | 14 | 8 | 31.12.2030 | 261,00 |  |  | Не сформирован |
| 178 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Школьная, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 22.04.2019 | 336,50 | 16 | 7 | 31.12.2030 | 262,00 |  |  | Не сформирован |
| 179 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Школьная, д.20 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1933 | 27.12.2017 | 116,20 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 165,00 |  |  | Не сформирован |
| 180 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Школьная, д.21 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 29.12.2018 | 366,50 | 10 | 8 | 31.12.2030 | 235,00 |  |  | Не сформирован |
| 181 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Школьная, д.31 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 29.12.2018 | 338,70 | 11 | 7 | 31.12.2030 | 264,00 |  |  | Не сформирован |
| 182 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летнереченский, ул. Школьная, д.37 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 24.10.2019 | 380,20 | 17 | 9 | 31.12.2030 | 274,00 |  |  | Не сформирован |
| 183 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Летний-2, д.48 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1933 | 04.07.2019 | 57,70 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 114,00 |  |  | Не сформирован |
| 184 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Больничная, д.14 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 15.05.2020 | 178,20 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 194,00 | 252,00 | 10:11:0120101:7 | Сформирован под одним домом |
| 185 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Железнодорожная, д.11 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 07.05.2021 | 41,90 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 149,00 |  |  | Не сформирован |
| 186 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Железнодорожная, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 17.05.2020 | 83,70 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 147,00 |  |  | Не сформирован |
| 187 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Железнодорожная, д.13 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 07.05.2021 | 45,40 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 152,00 |  |  | Не сформирован |
| 188 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Железнодорожная, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 07.05.2021 | 42,50 | 3 | 1 | 31.12.2030 | 143,00 |  |  | Не сформирован |
| 189 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Железнодорожная, д.17 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 17.05.2020 | 83,70 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 154,00 | 300,00 | 10:11:0120106:6 | Сформирован под одним домом |
| 190 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Железнодорожная, д.18 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 07.05.2021 | 115,70 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 194,00 | 1000,00 | 10:11:0120106:7 | Сформирован под одним домом |
| 191 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Клубная, д.16 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 15.05.2020 | 71,30 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 195,00 | 800,00 | 10:11:0120101:10 | Сформирован под одним домом |
| 192 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Маленгская, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 07.05.2021 | 130,60 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 283,00 | 200,00 | 10:11:0120101:12 | Сформирован под одним домом |
| 193 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Набережная, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 15.05.2020 | 82,70 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 148,00 | 148,00 | 10:11:0120101:17 | Сформирован под одним домом |
| 194 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Набережная, д.2 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 15.05.2020 | 82,20 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 145,00 | 145,00 | 10:11:0120101:18 | Сформирован под одним домом |
| 195 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Набережная, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 15.05.2020 | 82,80 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 138,00 | 138,00 | 10:11:0120101:19 | Сформирован под одним домом |
| 196 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Набережная, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 07.05.2021 | 62,90 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 134,00 | 300,00 | 10:11:0120101:21 | Сформирован под одним домом |
| 197 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Набережная, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 07.05.2021 | 45,00 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 142,00 | 1000,00 | 10:11:0120101:22 | Сформирован под одним домом |
| 198 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Набережная, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 07.05.2021 | 42,00 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 154,00 | 300,00 | 10:11:0120101:23 | Сформирован под одним домом |
| 199 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Новый поселок, д.26 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 15.05.2020 | 41,80 | 4 | 1 | 31.12.2030 | 150,00 | 2600,00 | 10:11:0120104:20 | Сформирован под одним домом |
| 200 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Новый поселок, д.38 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 15.05.2020 | 165,00 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 238,00 | 900,00 | 10:11:0120104:29 | Сформирован под одним домом |
| 201 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Стадионная, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 15.05.2020 | 43,50 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 335,00 |  |  | Не сформирован |
| 202 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Стадионная, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 15.05.2020 | 165,20 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 257,00 |  |  | Не сформирован |
| 203 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Центральная, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 07.05.2021 | 38,60 | 5 | 1 | 31.12.2030 | 129,00 | 300,00 | 10:11:0120101:30 | Сформирован под одним домом |
| 204 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Центральная, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1948 | 15.05.2020 | 73,00 | 4 | 1 | 31.12.2030 | 208,00 | 200,00 | 10:11:0120101:33 | Сформирован под одним домом |
| 205 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Маленга, ул. Центральная, д.27 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 31.08.2021 | 84,60 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 139,00 |  |  | Не сформирован |
| 206 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Гористая, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 12.10.2020 | 61,90 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 136,00 | 300,00 | 10:11:0020101:13 | Сформирован под одним домом |
| 207 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Гористая, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 12.10.2020 | 82,00 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 138,00 |  |  | Не сформирован |
| 208 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Гористая, д.13 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 12.10.2020 | 81,70 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 138,00 | 700,00 | 10:11:0020101:18 | Сформирован под одним домом |
| 209 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Лесная, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 12.10.2020 | 77,90 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 142,00 | 1000,00 | 10:11:0020101:22 | Сформирован под одним домом |
| 210 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Лесная, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 12.10.2020 | 79,70 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 143,00 | 600,00 | 10:11:0020101:23 | Сформирован под одним домом |
| 211 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Лесная, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 12.10.2020 | 63,50 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 158,00 | 1500,00 | 10:11:0020101:25 | Сформирован под одним домом |
| 212 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Лесная, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 12.10.2020 | 30,20 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 148,00 |  |  | Не сформирован |
| 213 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Лесная, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 12.10.2020 | 55,00 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 178,00 | 2700,00 | 10:11:0020101:27 | Сформирован под одним домом |
| 214 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Лесная, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 12.102020 | 83,90 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 144,00 |  |  | Не сформирован |
| 215 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Лесная, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.10.2020 | 111,90 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 186,00 | 600,00 | 10:11:0020101:29 | Сформирован под одним домом |
| 216 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Лесная, д.13 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 28.12.2017 | 91,20 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 121,00 | 900,00 | 10:11:0020101:30 | Сформирован под одним домом |
| 217 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Лесная, д.16 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.102020 | 110,60 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 184,00 | 900,00 | 10:11:0020101:32 | Сформирован под одним домом |
| 218 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Лесная, д.17 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.102020 | 110,00 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 185,00 | 900,00 | 10:11:0020101:33 | Сформирован под одним домом |
| 219 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Микрорайон, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 12.10.2020 | 42,60 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 142,00 |  |  | Не сформирован |
| 220 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Микрорайон, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 12.10.2020 | 43,90 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 148,00 | 1300,00 | 10:11:0020101:37 | Сформирован под одним домом |
| 221 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Микрорайон, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 12.10.2020 | 57,20 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 159,00 |  |  | Не сформирован |
| 222 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Микрорайон, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 12.10.2020 | 97,40 | 7 | 2 | 31.12.2030 | 214,00 | 800,00 | 10:11:0020101:45 | Сформирован под одним домом |
| 223 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул.Микрорайон, д.14 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 12.10.2020 | 150,50 | 7 | 3 | 31.12.2030 | 227,00 | 1700,00 | 10:11:0020101:47 | Сформирован под одним домом |
| 224 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Набережная, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 24.12.2018 | 80,40 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 136,00 |  |  | Не сформирован |
| 225 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Набережная, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 12.10.2020 | 82,40 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 148,00 | 2100,00 | 10:11:0020101:60 | Сформирован под одним домом |
| 226 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Набережная, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 24.12.2018 | 41,70 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 144,00 |  |  | Не сформирован |
| 227 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Новая, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 12.10.2020 | 86,50 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 143,00 | 400,00 | 10:11:0020101:64 | Сформирован под одним домом |
| 228 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Новая, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.10.2020 | 41,60 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 256,00 | 2300,00 | 10:11:0020101:66 | Сформирован под одним домом |
| 229 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Октябрьская, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 12.10.2020 | 119,20 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 249,00 | 1200,00 | 10:11:0020101:71 | Сформирован под одним домом |
| 230 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Октябрьская, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 12.10.2020 | 56,80 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 128,00 | 200,00 | 10:11:0020101:74 | Сформирован под одним домом |
| 231 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Октябрьская, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 12.10.2020 | 82,10 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 136,00 |  |  | Не сформирован |
| 232 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Октябрьская, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 28.12.2017 | 80,00 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 209,00 | 1300,00 | 10:11:0020101:78 | Сформирован под одним домом |
| 233 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Первомайская, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 12.10.2020 | 82,30 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 138,00 | 500,00 | 10:11:0020101:84 | Сформирован под одним домом |
| 234 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Первомайская, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 12.10.2020 | 82,10 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 142,00 | 3000,00 | 10:11:0020101:86 | Сформирован под одним домом |
| 235 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Первомайская, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 12.10.2020 | 104,80 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 176,00 | 3100,00 | 10:11:0020101:87 | Сформирован под одним домом |
| 236 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Почтовая, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 12.10.2020 | 83,30 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 158,00 | 700,00 | 10:11:0020101:91 | Сформирован под одним домом |
| 237 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Почтовая, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 12.10.2020 | 102,50 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 217,00 | 900,00 | 10:11:0020101:95 | Сформирован под одним домом |
| 238 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Советская, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 12.10.2020 | 94,60 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 82,30 | 1000,00 | 10:11:0020101:101 | Сформирован под одним домом |
| 239 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Советская, д.14 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.10.2020 | 20,40 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 82,00 | 500,00 | 10:11:0020101:105 | Сформирован под одним домом |
| 240 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Советская, д.21 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.10.2020 | 139,40 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 154,40 | 1400,00 | 10:11:0020101:111 | Сформирован под одним домом |
| 241 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Советская, д.24 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.10.2020 | 56,20 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 113,40 | 500,00 | 10:11:0020101:113 | Сформирован под одним домом |
| 242 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Советская, д.29 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 12.10.2020 | 77,20 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 154,70 | 1300,00 | 10:11:0020101:118 | Сформирован под одним домом |
| 243 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Новое Машезеро, ул. Советская, д.30 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.10.2020 | 113,20 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 168,00 | 1300,00 | 10:11:0020101:119 | Сформирован под одним домом |
| 244 | Беломорский муниципальный округ | Пос. при 12 шлюзе ББК, д.2 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 04.07.2019 | 235,72 | 7 | 3 | 31.12.2030 | 482,30 |  |  | Не сформирован |
| 245 | Беломорский муниципальный округ | Пос. при 12 шлюзе ББК, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1932 | 04.07.2019 | 55,40 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 132,50 |  |  | Не сформирован |
| 246 | Беломорский муниципальный округ | Пос. при 16 шлюзе ББК, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1931 | 13.07.2020 | 114,60 | 6 | 4 | 31.12.2030 | 129,60 |  |  | Не сформирован |
| 247 | Беломорский муниципальный округ | Пос. при 16 шлюзе ББК, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1932 | 13.07.2020 | 161,60 | 6 | 6 | 31.12.2030 | 193,40 |  |  | Не сформирован |
| 248 | Беломорский муниципальный округ | Пос. при 18 шлюзе ББК, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 17.11.2021 | 60,00 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 123,10 |  |  | Не сформирован |
| 249 | Беломорский муниципальный округ | Пос. при 18 шлюзе ББК, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 30.05.2019 | 82,50 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 92,50 |  |  | Не сформирован |
| 250 | Беломорский муниципальный округ | Пос. при 18 шлюзе ББК, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1933 | 30.05.2019 | 35,00 | 4 | 1 | 31.12.2030 | 80,00 |  |  | Не сформирован |
| 251 | Беломорский муниципальный округ | Пос. при 18 шлюзе ББК, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 29.12.2017 | 48,10 | 3 | 1 | 31.12.2030 | 126,00 |  |  | Не сформирован |
| 252 | Беломорский муниципальный округ | Пос. при 19 шлюзе ББК, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 21.12.2020 | 100,60 | 4 | 4 | 31.12.2030 | 126,00 |  |  | Не сформирован |
| 253 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Пушной, ул. Клубная, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 12.10.2020 | 74,90 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 204,00 | 1331,00 | 10:11:0030103:6 | Сформирован под одним домом |
| 254 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Пушной, ул. Пионерская, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 12.10.2020 | 53,10 | 1 | 2 | 31.12.2030 | 114,00 | 1615,00 | 10:11:0030105:47 | Сформирован под одним домом |
| 255 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Пушной, ул. Совхозная, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 28.12.2017 | 95,00 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 133,00 | 1082,00 | 10:11:0030102:59 | Сформирован под одним домом |
| 256 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Пушной, ул. Школьная, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 12.10.2020 | 98,60 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 227,00 |  |  | Не сформирован |
| 257 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Пушной, ул. Школьная, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 12.10.2020 | 89,20 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 135,00 | 1385,00 | 10:11:0030106:120 | Сформирован под одним домом |
| 258 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Пушной, ул. Школьная, д.16 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 12.10.2020 | 139,20 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 189,00 | 960,00 | 10:11:0030103:8 | Сформирован под одним домом |
| 259 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Пушной, ул. Школьная, д.19 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 12.10.2020 | 139,20 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 187,00 | 880,00 | 10:11:0030103:10 | Сформирован под одним домом |
| 260 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Пушной, ул. Школьная, д.20 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 24.12.2018 | 146,20 | 6 | 3 | 31.12.2030 | 198,00 | 1700,00 | 10:11:0030103:11 | Сформирован под одним домом |
| 261 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Пушной, ул. Школьная, д.22 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 24.12.2018 | 146,30 | 8 | 3 | 31.12.2030 | 194,00 | 1172,00 | 10:11:0030103:13 | Сформирован под одним домом |
| 262 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Пушной, ул. Школьная, д.23 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 12.10.2020 | 142,40 | 7 | 3 | 31.12.2030 | 196,00 | 863,00 | 10:11:0030103:14 | Сформирован под одним домом |
| 263 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Пушной, ул. Школьная, д.25 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 28.12.2017 | 141,70 | 10 | 3 | 31.12.2030 | 187,00 | 1219,00 | 10:11:0030103:15 | Сформирован под одним домом |
| 264 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сосновец, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 28.12.2017 | 99,50 | 10 | 3 | 31.12.2030 | 134,00 |  |  | Не сформирован |
| 265 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сосновец, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 28.12.2017 | 56,30 | 3 | 1 | 31.12.2030 | 126,00 |  |  | Не сформирован |
| 266 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Антикайнена, д.2 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 12.10.2020 | 215,50 | 8 | 5 | 31.12.2030 | 226,00 | 1533,00 | 10:11:0060115:6 | Сформирован под одним домом |
| 267 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Кирова, д.13 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 12.10.2020 | 82,60 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 132,00 | 1259,00 | 10:11:0060113:34 | Сформирован под одним домом |
| 268 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Кирова, д.59 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 12.10.2020 | 104,10 | 7 | 2 | 31.12.2030 | 168,00 | 901,00 | 10:11:0060105:37 | Сформирован под одним домом |
| 269 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Кирова, д.89 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 28.12.2017 | 296,00 | 11 | 7 | 31.12.2030 | 245,00 | 310,00 | 10:11:0060102:8 | Сформирован под одним домом |
| 270 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Совновец, ул. Комсомольская, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 24.12.2018 | 94,20 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 96,00 | 96,00 | 10:11:0060103:11 | Сформирован под одним домом |
| 271 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Совновец, ул. Комсомольская, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.10.2020 | 47,50 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 139,00 | 1047,00 | 10:11:0060103:19 | Сформирован под одним домом |
| 272 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Ленина, д.21 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 24.12.2018 | 58,00 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 136,00 | 860,00 | 10:11:0060108:15 | Сформирован под одним домом |
| 273 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Ленина, д.31 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 12.10.2020 | 405,40 | 17 | 8 | 31.12.2030 | 294,00 | 367,00 | 10:11:0060109:29 | Сформирован под одним домом |
| 274 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Ленина, д.32 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 12.10.2020 | 407,50 | 18 | 8 | 31.12.2030 | 264,00 | 394,00 | 10:11:0060109:30 | Сформирован под одним домом |
| 275 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Ленина, д.33 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 12.10.2020 | 356,30 | 16 | 7 | 31.12.2030 | 267,00 | 357,00 | 10:11:0060109:31 | Сформирован под одним домом |
| 276 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Ленина, д.38 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 12.10.2020 | 329,30 | 9 | 8 | 31.12.2030 | 239,00 | 396,00 | 10:11:0060109:36 | Сформирован под одним домом |
| 277 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Ленина, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.10.2020 | 94,60 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 148,00 | 1128,00 | 10:11:0060105:52 | Сформирован под одним домом |
| 278 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Матросова, д.14 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 24.12.2018 | 411,20 | 22 | 10 | 31.12.2030 | 570,00 |  |  | Не сформирован |
| 279 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Молодежная, д.2 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.10.2020 | 95,30 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 147,00 | 1218,00 | 10:11:0060103:20 | Сформирован под одним домом |
| 280 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Молодежная, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 12.10.2020 | 95,10 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 142,00 | 1200,00 | 10:11:0060105:54 | Сформирован под одним домом |
| 281 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Новая, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 24.12.2018 | 83,80 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 294,00 | 1500,00 | 10:11:0060115:11 | Сформирован под одним домом |
| 282 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Советская, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 28.12.2017 | 107,60 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 148,00 | 2249,00 | 10:11:0060104:52 | Сформирован под одним домом |
| 283 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Сосновец, ул. Сосновецкая, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 28.12.2017 | 9,50 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 98,00 | 1274,00 | 10:11:0060105:61 | Сформирован под одним домом |
| 284 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Белоламбинская, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 03.05.2021 | 114,60 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 129,60 | 524,00 | 10:11:0060101:20 | Сформирован под одним домом |
| 285 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Набережная, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 03.05.2021 | 123,70 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 138,70 | 148,00 | 10:11:0060101:27 | Сформирован под одним домом |
| 286 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Набережная, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 03.12.2018 | 84,70 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 94,70 |  |  | Не сформирован |
| 287 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Пашкова, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 03.05.2021 | 82,00 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 92,00 |  |  | Не сформирован |
| 288 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Пашкова, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 03.05.2021 | 77,00 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 156,40 |  |  | Не сформирован |
| 289 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Пашкова, д.12 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 03.05.2021 | 38,10 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 48,10 | 400,00 | 10:11:0060101:45 | Сформирован под одним домом |
| 290 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Пашкова, д.13 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 03.12.2018 | 30,70 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 49,90 |  |  | Не сформирован |
| 291 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Пашкова, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 13.01.2019 | 19,70 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 39,60 |  |  | Не сформирован |
| 292 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Пашкова, д.15а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 03.12.2018 | 77,20 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 87,20 |  |  | Не сформирован |
| 293 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Пашкова, д.18 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 03.12.2018 | 40,50 | 4 | 1 | 31.12.2030 | 79,50 |  |  | Не сформирован |
| 294 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Пашкова, д.24 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 03.12.2018 | 39,10 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 88,80 |  |  | Не сформирован |
| 295 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Пашкова, д.25 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 17.05.2020 | 91,20 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 101,20 |  |  | Не сформирован |
| 296 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Пашкова, д.26 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 03.05.2021 | 98,00 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 108,00 |  |  | Не сформирован |
| 297 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Пашкова, д.27 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 03.12.2018 | 88,20 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 98,20 |  |  | Не сформирован |
| 298 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Первомайская, д.10 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 03.12.2018 | 39,20 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 78,60 |  |  | Не сформирован |
| 299 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул. Первомайская, д.11 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 03.05.2021 | 46,00 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 92,00 |  |  | Не сформирован |
| 300 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.2 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 03.12.2018 | 52,30 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 113,70 |  |  | Не сформирован |
| 301 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.6 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 03.05.2021 | 20,90 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 82,00 |  |  | Не сформирован |
| 302 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.11 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 03.12.2018 | 83,60 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 118,60 |  |  | Не сформирован |
| 303 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.19 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 03.05.2021 | 40,00 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 120,00 |  |  | Не сформирован |
| 304 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.20 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 03.12.2018 | 76,80 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 86,80 | 33,00 | 10:11:0090102:13 | Сформирован под одним домом |
| 305 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.24 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 03.12.2018 | 83,00 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 93,00 | 900,00 | 10:11:0090102:15 | Сформирован под одним домом |
| 306 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.26 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 03.12.2018 | 42,60 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 84,10 | 1972,00 | 10:11:0090102:18 | Сформирован под одним домом |
| 307 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.28 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 03.12.2018 | 40,90 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 81,40 | 1014,00 | 10:11:0090102:19 | Сформирован под одним домом |
| 308 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.29 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 03.12.2018 | 43,00 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 96,00 | 1044,00 | 10:11:0090101:57 | Сформирован под одним домом |
| 309 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.30 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 03.05.2021 | 86,30 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 96,30 | 170,00 | 10:11:0090102:20 | Сформирован под одним домом |
| 310 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.31 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 15.11.2020 | 87,60 | 7 | 2 | 31.12.2030 | 97,60 |  |  | Не сформирован |
| 311 | Беломорский муниципальный округ | Пос. Хвойный, ул.Школьная, д.33 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1954 | 15.05.2020 | 68,50 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 78,50 |  |  | Не сформирован |
| 312 | Беломорский муниципальный округ | С. Лехта, ул. Набережная, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1940 | 12.10.2020 | 68,30 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 189,70 |  |  | Не сформирован |
| 313 | Беломорский муниципальный округ | С. Лехта, ул. Набережная, д.64 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1935 | 12.10.2020 | 377,20 | 15 | 14 | 31.12.2030 | 590,20 |  |  | Не сформирован |
| 314 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, д.149 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 15.05.2020 | 91,60 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 127,70 |  |  | Не сформирован |
| 315 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, д.164 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 03.05.2021 | 85,50 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 95,50 |  |  | Не сформирован |
| 316 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Лесная, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 03.05.2021 | 77,20 | 5 | 3 | 31.12.2030 | 87,20 |  |  | Не сформирован |
| 317 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Лесная, д.17 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 03.05.2021 | 63,20 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 73,10 |  |  | Не сформирован |
| 318 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Лесная, д.30 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 2015 | 03.05.2021 | 68,40 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 78,40 |  |  | Не сформирован |
| 319 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Луговая, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 03.05.2021 | 103,30 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 118,30 |  |  | Не сформирован |
| 320 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 2015 | 15.01.2020 | 108,70 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 118,70 |  |  | Не сформирован |
| 321 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 01.09.2017 | 123,24 | 7 | 3 | 31.12.2030 | 138,24 |  |  | Не сформирован |
| 322 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 15.05.2020 | 97,30 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 107,30 |  |  | Не сформирован |
| 323 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.11 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 18.11.2020 | 96,90 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 106,90 |  |  | Не сформирован |
| 324 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.12а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 2015 | 03.05.2021 | 132,20 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 147,20 |  |  | Не сформирован |
| 325 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.14а | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 2015 | 03.05.2021 | 68,30 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 78,30 |  |  | Не сформирован |
| 326 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.15 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 03.06.2017 | 63,90 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 186,00 |  |  | Не сформирован |
| 327 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.32 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 15.05.2020 | 150,60 | 10 | 4 | 31.12.2030 | 175,60 |  |  | Не сформирован |
| 328 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.34 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 03.05.2021 | 88,90 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 98,90 |  |  | Не сформирован |
| 329 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.40 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 26.12.2018 | 83,40 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 93,40 |  |  | Не сформирован |
| 330 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.42 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 27.01.2017 | 86,20 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 96,20 |  |  | Не сформирован |
| 331 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.44 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 15.05.2020 | 93,70 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 103,70 |  |  | Не сформирован |
| 332 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Набережная, д.46 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 03.05.2021 | 84,30 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 94,30 |  |  | Не сформирован |
| 333 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Светлая, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 03.05.2021 | 137,80 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 152,80 |  |  | Не сформирован |
| 334 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Светлая, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 17.05.2020 | 223,60 | 15 | 4 | 31.12.2030 | 248,60 |  |  | Не сформирован |
| 335 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Светлая, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 26.12.2018 | 198,40 | 9 | 4 | 31.12.2030 | 277,90 |  |  | Не сформирован |
| 336 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Светлая, д.17 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1952 | 03.05.2021 | 40,20 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 88,20 |  |  | Не сформирован |
| 337 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Светлая, д.26 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 03.05.2021 | 69,60 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 79,60 |  |  | Не сформирован |
| 338 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Светлая, д.28 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 09.03.2017 | 285,70 | 12 | 6 | 31.12.2030 | 439,20 |  |  | Не сформирован |
| 339 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Черноручейская, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 03.05.2021 | 103,60 | 10 | 2 | 31.12.2030 | 113,60 |  |  | Не сформирован |
| 340 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Черноручейская, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 26.12.2018 | 107,00 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 122,00 |  |  | Не сформирован |
| 341 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Черноручейская, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 03.05.2021 | 145,30 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 170,30 |  |  | Не сформирован |
| 342 | Беломорский муниципальный округ | С. Сумский Посад, ул. Черноручейская, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 03.05.2021 | 122,10 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 147,10 |  |  | Не сформирован |
| 343 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Маленга, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 15.05.2020 | 41,70 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 92,40 |  |  | Не сформирован |
| 344 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1940 | 28.12.2017 | 461,10 | 17 | 8 | 31.12.2030 | 516,10 |  |  | Не сформирован |
| 345 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д.8 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1936 | 15.05.2020 | 138,10 | 4 | 4 | 31.12.2030 | 308,50 |  |  | Не сформирован |
| 346 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д.34 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 28.12.2017 | 172,40 | 10 | 6 | 31.12.2030 | 314,00 |  |  | Не сформирован |
| 347 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д.55 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 26.12.2018 | 302,80 | 16 | 11 | 31.12.2030 | 376,80 |  |  | Не сформирован |
| 348 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Путейкая, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 03.05.2021 | 53,30 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 101,40 |  |  | Не сформирован |
| 349 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Путейкая, д.7 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 15.05.2020 | 98,80 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 108,80 |  |  | Не сформирован |
| 350 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Путейкая, д.9 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1930 | 28.12.2017 | 84,80 | 8 | 3 | 31.12.2030 | 94,80 |  |  | Не сформирован |
| 351 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Путейкая, д.40 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 15.05.2020 | 129,30 | 6 | 3 | 31.12.2030 | 154,30 |  |  | Не сформирован |
| 352 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Путейкая, д.43 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1930 | 15.05.2020 | 95,40 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 105,40 |  |  | Не сформирован |
| 353 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Путейкая, д.44 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 17.05.2020 | 121,10 | 11 | 4 | 31.12.2030 | 146,10 |  |  | Не сформирован |
| 354 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Путейкая, д.57 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 03.05.2021 | 42,10 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 93,50 |  |  | Не сформирован |
| 355 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Сумпосад, ул. Путейкая, д.76 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 28.12.2017 | 124,70 | 13 | 3 | 31.12.2030 | 201,70 |  |  | Не сформирован |
| 356 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Тегозеро, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1947 | 15.05.2020 | 108,60 | 1 | 2 | 31.12.2030 | 118,60 |  |  | Не сформирован |
| 357 | Беломорский муниципальный округ | Ст. Тегозеро, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 03.05.2021 | 44,20 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 91,20 |  |  | Не сформирован |
| 358 | Беломорский муниципальный округ | С. Шуерецкое, ул. Железнодорожная, д.1 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 24.12.2018 | 467,50 | 26 | 12 | 31.12.2030 | 537,40 |  |  | Не сформирован |
| 359 | Беломорский муниципальный округ | С. Шуерецкое, ул. Железнодорожная, д.3 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 12.10.2020 | 116,40 | 4 | 3 | 31.12.2030 | 165,40 |  |  | Не сформирован |
| 360 | Беломорский муниципальный округ | С. Шуерецкое, ул. Железнодорожная, д.4 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 12.10.2020 | 362,80 | 12 | 6 | 31.12.2030 | 536,00 |  |  | Не сформирован |
| 361 | Беломорский муниципальный округ | С. Шуерецкое, ул. Железнодорожная, д.5 | Многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 12.10.2020 | 238,70 | 11 | 6 | 31.12.2030 | 355,30 |  |  | Не сформирован |

Приложение №2 к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения

| № п/п | Муниципальное образование | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о комплексном приобретение жилых помещений у застройщиков развитии территорий |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщика |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | Приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | Предоставление по договорам найма жилого Помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | В домах введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расселяемая площадь | расселяемая площадь | Стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | Расселяемая площадь | субсидия на возмещение или оплату расходов по договорам о комплексном развитии территорий | Расселяемая площадь | стоимость | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | стоимость | Приобретаемая площадь | стоимость | Приобретаемая площадь | стоимость | Приобретаемая площадь | стоимость | Приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | Кв.м. | Руб. | Кв.м. | Кв.м. | Руб. | Руб. | Руб. | Кв.м. | Руб | Кв.м.. | Руб. | Кв.м.. | Кв.м.. | Руб. | Кв.м.. | Руб. | Кв.м.. | Руб. | Кв.м.. | Руб. | Кв.м.. | Руб. | Руб. | Кв.м.. | Кв.м.. | Кв.м.. | Кв.м.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Итого по этапу 2024 года по Беломорскому муниципальному округу | 269,30 | 18 430 572,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,30 | 269,30 | 18 430 572,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,30 | 18 430 572,78 | 0,00 | 175,70 | 0,00 | 0,00 | 93,60 |

Приложение №3 к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

|  | Муниципальное образование | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источник финансирования программы |  |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе |  | всего | В том числе |  | всего | В том числе |  |  |  | всего | В том числе |  | всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | За счет средств Фонда | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета |  |  | За счет переселения граждан в рамках реализации решений о комплексном развитии территории | За счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | За счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвесторов по договору о комплексном развитии территорий) |
|  |  | Чел. | Ед. | Ед. | Ед. | Кв.м. | Кв.м. | Кв.м. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. |  | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| В рамках Программы по этапу 2024 года, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Беломорскому муниципальному округу | 18 | 6 | 2 | 4 | 269,30 | 93,60 | 175,70 | 18430572,78 | 18246267,05 | 184305,73 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №4 к Программе

Планируемые показатели реализации программы

| № п/п | Муниципальное образование | Расселяемая площадь |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | Кв.м. | Кв.м. | Кв.м. | Чел. | Чел. | Чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В рамках Программы по этапу 2024 года, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Беломорскому муниципальному округу | 0,00 | 269,30 | 269,30 | 0 | 18 | 18 |