Приложение

График проведения плановых работ по демонтажу незаконно размещенного оборудования, в том числе ВОЛС, размещенных на объектах электросетевого хозяйства Общества

(демонтаж в мае 2026 года)

| Населённый пункт | Наименование ВЛ | количество опор | Производственное отделение | Период работ по демонтажу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Беломорск | ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 Л-1 Беломорск Восточная | 11 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-105 Л-2 Беломорск Водников | 23 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-110 Л-1 Шижня Степанова | 19 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-110 Л-2 Шижня Степанова | 15 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-110 Л-3 Шижня Степанова | 15 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Л-5 Беломорск Советская, Рыбацкая наб. | 2 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-114 Л-8 Беломорск Советская | 41 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-115 Л-4 Беломорск Худ.школа | 2 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-132 Л-1 Беломорск Флотская набережная | 52 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-132 Л-2 Беломорск Архангельская | 42 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-152 Л-1 Беломорск Баня | 3 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-152 Л-2 Беломорск Октябрьская | 3 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-152 Л-3 Беломорск Ленинская | 12 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-158 Л-3 Беломорск Сальнаволок | 91 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-190 Л-1 Беломорск Пушкинская | 10 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-190 Л-2 Беломорск Гоголя, Л.Толстого | 20 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
| Беломорский район, п. Летнереченский | ВЛ 0,4 кВ от ТП-305 Л-4 Летнереченский Больничная | 18 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-306 Л-2 Летнереченский Школьный | 15 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-306 Л-3 Летнереченский Школьная | 23 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-307 Л-1 Летнереченский Советская | 40 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
| Беломорский район, п. Пушной | ВЛ 0,4 кВ от ТП-503 Л-1 Пушной Лехтинская | 17 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-504 Л-2 Пушной Пионерская | 26 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-504 Л-5 Пушной Котельная | 5 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
| Беломорский район, с. Нюхча | ВЛ 0,4 кВ от ТП-401 Л-2 Нюхча Школа | 75 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-401 Л-3 Нюхча Администрация | 54 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-401 Л-4 Нюхча Детский сад | 79 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-401 Л-5 Нюхча Пилорама | 48 | ПО СЭС | 04.05.2026-29.05.2026 |