Приложение

График проведения плановых работ по демонтажу незаконно размещенного оборудования, в том числе ВОЛС, размещенных на объектах электросетевого хозяйства Общества

(демонтаж в июне 2026 года)

| Населённый пункт | Наименование ВЛ | количество опор | Производственное отделение | Период работ по демонтажу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прионежский район, д. Суйсарь | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3081 Л-1 | 58 | ПО ЮКЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3079 Л-3 | 18 | ПО ЮКЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 Л-1 | 25 | ПО ЮКЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3027 Л-1 | 34 | ПО ЮКЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3027 Л-2 | 30 | ПО ЮКЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3027 Л-3 | 55 | ПО ЮКЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 Л-1 | 50 | ПО ЮКЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 Л-2 | 39 | ПО ЮКЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
| Прионежский район, д. Берёзовые Мосты | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3045 Л-1 | 39 | ПО ЮКЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
| г. Беломорск | ВЛ 0,4 кВ от ТП-111 Л-1 Беломорск Пашкова | 8 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-111 Л-2 Беломорск Пашкова | 13 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-111 Л-8 Беломорск Банковская, Железнодорожная | 26 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-116 Л-2 Беломорск Тур.клуб | 25 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-116 Л-3 Беломорск Возрождения, Пушкинская | 37 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-121 Л-7 Беломорск Гор.газ | 15 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-123 Л-5 Беломорск Котельная№9 | 12 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-160 Л-1 Сухое | 61 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-161 Л-4 Шуерецкое Комсомольская | 31 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-161 Л-5 Шуерецкое Ложкина | 46 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
| Беломорский район, п. Пушной | ВЛ 0,4 кВ от ТП-505 Л-1 Совхозная | 37 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
| Беломорский район, п. Вирандозеро | ВЛ 0,4 кВ от ТП-405 Л-1 Советская | 48 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-406 Л-1 Речная | 23 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-406 Л-2 Лесная | 23 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
| Беломорский район, п. Вирандозеро | ВЛ 0,4 кВ от ТП-407 Л-1 Сосновая | 44 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-407 Л-2 Лесная | 2 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-407 Л-3 Новый поселок | 16 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
|  | ВЛ 10 кВ Л-Вирандозеро | 31 | ПО СЭС | 01.06.2026-30.06.2026 |
| Питкярантский район, д. Янис | ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 Л-1 Водокачка | 5 | ПО ЗКЭС | 08.06.2026-12.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 Л-2 Поселок | 27 | ПО ЗКЭС | 08.06.2026-12.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 Л-2 18 кв. дома | 17 | ПО ЗКЭС | 15.06.2026-19.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-259 Л-1 Поселок | 17 | ПО ЗКЭС | 15.06.2026-19.06.2026 |
| Суоярвский район, п. Поросозеро | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-705 | 35 | ПО ЗКЭС | 08.06.2026-12.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-757 | 33 | ПО ЗКЭС | 08.06.2026-12.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-765 | 31 | ПО ЗКЭС | 08.06.2026-12.06.2026 |
|  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-757 | 38 | ПО ЗКЭС | 08.06.2026-12.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-765 | 24 | ПО ЗКЭС | 08.06.2026-12.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-762 Л-1 Совдозерское шоссе | 24 | ПО ЗКЭС | 15.06.2026 - 19.06.2026 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-710 Л-3 Ленина | 63 | ПО ЗКЭС | 15.06.2026 - 19.06.2026 |
| Пряжинский район, п. Новые Пески | ВЛ-0.4 кВ Л-2 от ТП-689 | 46 | ПО ЗКЭС | 15.06.2026 - 19.06.2026 |
|  | ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП-689 | 16 | ПО ЗКЭС | 15.06.2026 - 19.06.2026 |